Activae
PLAN DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

v01r00
Fecha:07/05/2010

HOJA DE CONTROL

Título	Activae
Entregable	Plan de Pruebas de Integración
Nombre del fichero	4_Plan de Pruebas de Integracion.odt
Autor
Versión/Edición	v01r00	Fecha Versión	07/05/2010
Aprobado por		Fecha Aprobación	27/05/2010
		Nº Total de páginas

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del cambio	Responsable de cambio	Área	Fecha
V01r00	Versión inicial	Taher Shihadeh	Ingeniería	07/05/2010

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos	Cargo	Área	Nº Copias
Equipo de trabajo <dam@cenatic.es>			1

# DESCRIPCIÓN GENERAL
La plataforma Activae permite la gestión y consumo de activos digitales. Esto engloba el siguiente conjunto de funciones:

- Implementación de distintos roles de usuario con tareas específicas para cada uno de ellos.
- Creación, edición y eliminación de activos.
- Creación, modificación y eliminación de colecciones de activos.
- Envío de activos a la plataforma y su procesamiento automatizado, incluyéndose aquí el envío conjunto de colecciones de activos y su posterior desglose y procesamiento.
- Funcionalidad de edición y publicación global de activos para determinados tipos de usuario.
- Creación, edición y eliminación de distintos perfiles de negocio
- Gestión de flujos de trabajo de la aplicación, parametrizables según el perfil de negocio implicado.
- Creación de un motor de búsquedas y API XML-RPC para acceder a él.
- Creación de un sistema de gestión de permisos mediante ACL que determinen qué usuarios podrán acceder a qué activos, y que permitan especificar dichos permisos para varias tareas diferentes.
- Creación de un subsistema de reportes de la plataforma. Dicho subsistema deberá ofrecer informes accesibles para el público general, así como un conjunto de reportes únicamente dirigidos a los administradores del sistema.
- Gestión de activos favoritos, licencias, formatos, usuarios, perfiles, tipos de dato.
- Implementación de una cola asíncrona para permitir gestionar transcodificaciones de medios, cuya API se exporta por XML-RPC.

La aplicación hace uso de multitud de componentes libres, cuya prueba y validación no es objeto de este plan de pruebas: FFMpeg, Cherokee, ImageMagick, MySQL, etc.

La funcionalidad de cada componente está compartimentalizada hasta donde lo permitan los límites prácticos. Los componentes y subcomponentes a probar serán aquellos expuestos al usuario ya que integran todos los módulos subyacentes cuyo correcto funcionamiento debe haber quedado establecido previamente con las pruebas unitarias que integra cada uno de ellos.

Componente	Composición
Ingesta	PageAssetCreate, PageUpload
Edición	PageAsset, PageCollection
Publicación	PageAsset, PagetTranscode
Consumo	PageConsume, PageStatic, PageBookmark
Búsqueda	PageLookup
Reportes	PageReport
Transcodificación	PageTranscode
Gestión del sistema	PageAdmin, PageAdminTypes, PageAdminUsers, PagAdminFormats, PageAdminLicenses,PageAminProfiles, PageACL
Gestión de activos	PageAsset, PageCollection, PageACL
Acceso y Validación	PageIndex, PageLogin, Workflow

Subcomponente	Descripción
PageAdminFormats	Interfaces de gestión de formatos
PageAdminLicenses	Interfaces de gestión de licencias
PageAdminProfiles	Interfaces de gestión de perfiles
PageAdminTypes	Interfaces de gestión de tipos de activo
PageAdminUsers	Interfaces de gestión de usuarios
PageAdmin	Interfaces de gestión de la plataforma
PageACL	Interfaces de gestión de ACL
PageAssetCreate	Interfaces de creación de activos
PageAsset	Interfaces de gestión de activos (edición, publicación, eliminación)
PageBookmark	Interfaces de favoritos
PageCollection	Interfaces de gestión de colecciones
PageConsume	Interfaces de consumo de activos
PageIndex	Interfaces de inicio
PageLogin	Interfaces de acceso
PageLookup	Interfaces de búsquedas
PageReport	Interfaces de reportes
PageStatic	Interfaces de envío de activos desde la plataforma
PageTranscode	Interfaces de transcodificación
PageUpload	Interfaces para envío de activos hacia la plataforma

# ENTORNO DE PRUEBAS
Aunque no es necesario para probar cada uno de los componentes, muchas de las baterías de pruebas utilizan datos de la base de datos que se han de especificar como parámetro de invocación.

Se facilita una base de datos de prueba con 487 activos, 3 colecciones, 5 usuarios y 16 perfiles, que será la utilizada durante las pruebas de integración.

Recursos Hardware/Software	Método de ejecución
Hardware de tipo commodity con alguna variante de Linux/Unix instalada. / Equipo de pruebas: Core2Duo 2.1GHz+, 4GB RAM, 160GB HDD.	La invocación de cada uno de los componentes listados desencadena la ejecución de la batería de las baterías de pruebas empotradas en cada uno de ellos. Las baterías de pruebas que requieren parámetros adicionales así lo indican al ser ejecutadas. / Las baterías de pruebas de los servicios XML-RPC (ActivaeXMLRPC.py y queue/main.py) son diferentes y se deben ejecutar de acuerdo a la información presentada al invocarlas con el parámetro '--help'.
Poblar la base de datos de pruebas.	Características Automatización
Activae, configurado e instalado según el manual de administración.
	Herramientas Auxiliares
Se debe tener en ejecución: / el balanceador principal (activae.py –frontend) / el balanceador de bases de datos (activae.py –database) / Cola de transcodiciación: / activae.py --queue

# ESTRATEGIA
En el desarrollo de la aplicación se ha seguido una estrategia de integración ascendente, donde todos los módulos más bajos se han terminado y validado su funcionamiento mediante baterías de pruebas integradas en cada uno de ellos.
Se deberá comprobar el correcto funcionamiento de cada uno de los subcomponentes listados en el punto anterior mediante pruebas de caja negra, y por último validar que el flujo de trabajo sea acorde a lo especificado en el script de Workflow.

# CASOS DE PRUEBA
## Gestión del sistema: Formatos
Descripción:
Verificar la funcionalidad añadiendo, eliminando y editando formatos de la plataforma. Verificar que al editar los formatos se pueda especificar si se producirá o no pérdida al usarlos como objetivo de transcodificación, y que se pueda modificar la lista de objetivos de transcodificación que se acepta para cada formato.
Pre-requisitos:
Ser usuario administrador (admin).

Ciclos de prueba:
Eliminar formato no utilizado
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceso a PageAdminFormats	/admin/format	En “mp4”, usar opción “Borrar”	Diálogo de confirmación	OK
2	Aceptar		Pulsar “Borrar”	Desaparición del formato de la lista	OK

Eliminar formato en uso
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceso a PageAdminFormats	/admin/format	En “mov”, usar opción “Borrar”	Diálogo de confirmación	OK
2	Aceptar		Pulsar “Borrar”	Diálogo de error. No se elimina por estar en uso.	OK

Abortar eliminación
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceso a PageAdminFormats	/admin/format	En “ogv”, usar opción “Borrar”	Diálogo de confirmación	OK
2	Cancelar		Pulsar “Cancelar”	Lista sin cambios.	OK

Edición de formato
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceso a PageAdminFormats	/admin/format	Seleccionar “mov”	Opciones de formato MOV.	OK
2	Cambiar estado casilla “Con pérdida”	/admin/format/edit/2	Desmarcar casilla	El dato se envía.	OK
3	Refrescar la página		Pulsar F5	La página tiene la casilla desmarcada	OK
4	Agregar objetivo transcodificación		Seleccionar “mpg” en la lista desplegable	Se añade el formato a la lista de objetivos.	OK
5	Eliminar objetivo		Borrar ogv	Diálogo de confirmación	OK
6	Aceptar		“Borrar”	OGV desaparece de la lista	OK

Añadir formato
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Añadir formato	/admin/format	En combo, elegir “asf”	Ventana de edición del formato “asf”	OK

## Gestión del sistema: Licencias
Descripción:
Verificar la funcionalidad añadiendo, eliminando y editando licencias. Verificar que al editar las licencias, los cambios se hagan efectivos.
Pre-requisitos:
Ser usuario administrador (admin).
Ciclos de prueba:
Acceso a funciones generales sobre licencias
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Licencias	/admin/license		Lista de licencias	OK

Añadir licencia
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Licencias → Añadir licencia	/admin/license/new		Formulario de creación	OK
2	Rellenar nombre y descripción		“Personal” / “Tipo personal de licencia”	Se envía, crea y retorna a la lista de licencias, donde se ha añadido la nueva.	OK

Añadir licencia duplicada
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Licencias → Añadir licencia	/admin/license/new		Formulario de creación	OK
2	Rellenar nombre y descripción		“Personal” / “Tipo personal de licencia”	No se crea: “La licencia ya existe”	OK

Eliminar licencia sin uso
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Licencias	/admin/license		Lista de licencias	OK
2	Borrar “Licencia Personal”		Enlace “Borrar”	Diálogo de confirmación	OK
3	Confirmar		“Borrar”	Eliminación de la licencia en la lista general	OK

Eliminar licencia en uso
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Licencias	/admin/license		Lista de licencias	OK
2	Borrar “Rights Reserved”		Enlace “Borrar”	Diálogo de confirmación	OK
3	Confirmar		“Borrar”	Diálogo de error: no se elimina por estar en uso.	OK

Editar licencia
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Licencias	/admin/license		Lista de licencias	OK
2	Seleccionar CC-BY	/admin/license/edit/2		Formulario de edición	OK
3	Actualizar datos	/admin/license/edit/2	Licencia: “Test” / Descripción: “Prueba”	Envío automático del dato sin cambiar la pantalla	OK
4	Volver al nivel superior	/admin/license		Lista con los datos cambiados	OK

## Gestión del sistema: Perfiles
Descripción:
Verificar la funcionalidad añadiendo, eliminando y editando perfiles. Verificar que al hacer la edición, los cambios se hagan efectivos.
Pre-requisitos:
Ser usuario administrador (admin).
Ciclos de prueba:
Acceder al listado general de perfiles
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Gestión Activae → Perfiles	/admin/profile/		Lista de perfiles con opciones de edición, eliminación y creación de perfiles.	OK

Añadir perfil
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Gestión Activae → Perfiles → Añadir profile	/admin/profile/new		Formulario de creación	OK
2	Facilitar nombre y descripción		Nuevo Profile: “Nuevo” / Descripción: “Perfil de pruebas”	Creación del perfil y acceso a su ventana de edición	OK
3	Volver a nivel superior	/admin/profile		Comprobar la adición de “Nuevo” al final de la lista	OK

Añadir perfil duplicado
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Gestión Activae → Perfiles → Añadir profile	/admin/profile/new		Formulario de creación	OK
2	Facilitar nombre y descripción		Nuevo Profile: “Nuevo” / Descripción: “Perfil de pruebas”	No se crea. El perfil ya existe.	OK

Editar perfil
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Gestión Activae → Perfiles	/admin/profile/		Lista de perfiles con opciones de edición, eliminación y creación de perfiles.	OK
2	Comprobar “presentador”		Verlo en la lista	Solo tiene perfil “Consumidor”	OK
3	Selecciónar “presentador”	/admin/profile/16	Marcar casillas: ingestador, publicador / Desmarcar: consumidor	Cambio de estado de las casillas.	OK
4	Camniar nombre del perfil		Profile: “Invitado”	Cambio de estado	OK
5	Volver al nivel superior y comprobar cambios			Cambio en el listado: “Invitado” tiene perfiles “Ingestador” y “Publicador”	OK

Borrar perfil sin uso
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Gestión Activae → Perfiles	/admin/profile/		Lista de perfiles con opciones de edición, eliminación y creación de perfiles.	OK
2	Borrar perfil “Nuevo”		Click sobre el aspa de “Nuevo”	Diálogo de confirmación	OK
3	Confirmar		“Borrar”	Desaparece el perfil de la lista	OK

Borrar perfil en uso
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Gestión Activae → Perfiles	/admin/profile/		Lista de perfiles con opciones de edición, eliminación y creación de perfiles.	OK
2	Borrar perfil “actor”		Click sobre el aspa de “actor”	Diálogo de confirmación	OK
3	Confirmar		“Borrar”	Diálogo de error: no se borra por estar en uso. No hay cambios en la lista de perfiles.	OK

## Gestión del sistema: Tipos
Descripción:
Verificar la funcionalidad añadiendo, eliminando y editando tipos. Verificar que al hacer la edición, los cambios se hagan efectivos.
Pre-requisitos:
Ser usuario administrador (admin).
Ciclos de prueba:
Acceso a funciones generales sobre tipos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Tipos	/admin/type		Lista de tipos	OK

Añadir tipo
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Tipos → Añadir tipo	/admin/type/new		Formulario de creación	OK
2	Rellenar nombre del tipo		Tipo: “Contrato”	Se envía, crea y retorna a la lista de tipos, donde se ha añadido el nuevo tipo.	OK

Añadir tipo duplicado
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Tipos → Añadir tipo	/admin/type/new		Formulario de creación	OK
2	Rellenar nombre del tipo		Tipo: “Contrato”	No se crea. Ya existe.	OK

Eliminar tipo sin uso
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Tipos	/admin/type		Lista de tipos	OK
2	Borrar “Contrato”		Enlace “Borrar”	Diálogo de confirmación	OK
3	Confirmar		“Borrar”	Eliminación de la lista general	OK

Eliminar tipo en uso
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Tipos	/admin/type		Lista de tipos	OK
2	Borrar “Video”		Enlace “Borrar”	Diálogo de confirmación	OK
3	Confirmar		“Borrar”	Diálogo de error: no se elimina por estar en uso.	OK

Editar tipo
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Tipos	/admin/type		Lista de tipos	OK
2	Seleccionar Misc	/admin/type/edit/1		Formulario de edición	OK
3	Actualizar datos	/admin/type/edit/1	Tipo: “Miscelánea”	Envío automático del dato sin cambiar la pantalla	OK
4	Volver al nivel superior	/admin/type		Lista con los datos cambiados	OK

## Gestión del sistema: Usuarios
Descripción:
Verificar la funcionalidad añadiendo, eliminando y editando usuarios. Verificar que al hacer la edición, los cambios se hagan efectivos.
Pre-requisitos:
Ser usuario administrador (admin).
Ciclos de prueba:
Acceso a funciones generales sobre usuarios
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Usuarios	/admin/user		Lista de usuarios	OK

Añadir usuario
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Usuarios → Añadir usuario	/admin/user/new		Formulario de creación	OK
2	Rellenar datos		Profile: “Actor” / Login: “Login” / Password: “Password” / Nombre: “Nombre” / Apellido1: “Apelido1” / Apellido2: “Apellido2” / Email: email@email.com	Se envía, crea y retorna a la lista de usuarios, donde se ha añadido el nuevo.	OK

Añadir usuario duplicado
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Usuarios → Añadir usuario	/admin/user/new		Formulario de creación	OK
2	Rellenar datos		Profile: “Director” / Login: “Login” / Password: “xx” / Nombre: “xx” / Apellido1: “xx” / Apellido2: “xx” / Email: email@email.com	No se crea: Usuario ya en uso.	OK

Añadir usuario con datos incorrectos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Usuarios → Añadir usuario	/admin/user/new		Formulario de creación	OK
2	Rellenar datos		Profile: “Actor” / Login: “xx” / Password: “xx” / Nombre: “xx” / Apellido1: “xx” / Apellido2: “xx” / Email: esto@no.es.un.email	No se crea: “No parece una dirección de correo.	OK

Eliminar usuario sin activos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Usuarios	/admin/user		Lista de usuarios	OK
2	Borrar “Login”		Click en el aspa de borrado	Diálogo de confirmación	OK
3	Confirmar		“Borrar”	Eliminación de la lista general	OK

Eliminar usuario con activos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Usuarios	/admin/user		Lista de usuarios	OK
2	Borrar “admin”		Click en el aspa de borrado	Diálogo de confirmación	OK
3	Confirmar		“Borrar”	Diálogo de error: no se elimina por tener activos en el sistema.	OK

Editar tipo
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a Gestión Activae → Usuarios	/admin/user		Lista de usuarios	OK
2	Seleccionar “publisher”	/admin/user/5		Formulario de edición	OK
3	Actualizar datos	/admin/user/5	Profile: “Realizador”	Envío automático del dato sin cambiar la pantalla	OK
4	Volver al nivel superior	/admin/user		Lista con los datos cambiados	OK

## Gestión del sistema: Administración de la plataforma
Descripción:
Comprobación de acceso a todas las funciones de administración.
Pre-requisitos:
Ser usuario administrador (admin).
Ciclos de prueba:
Comprobación de disponibilidad de todas las funciones de administración
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae”	/admin		Lista de opciones: / Reportes / Usuarios / Perfiles / Tipos / Formatos / Licencias / Activos / Colecciones / ACL	OK.
2	Acceder a Reportes	/report		Lista de reportes	OK
3	Volver con el enlace “Admin” de la barra de título.	/admin		Lista de opciones	OK
4	Acceder a Usuarios	/admin/user		Gestión de usuarios	OK
5	Volver con el enlace “Admin” de la barra de título.	/admin		Lista de opciones	OK
6	Acceder a Perfiles	/admin/profile		Gestión de perfiles	OK
7	Volver con el enlace “Admin” de la barra de título.	/admin		Lista de opciones	OK
8	Acceder a Tipos	/admin/type		Gestión de tipos	OK
9	Volver con el enlace “Admin” de la barra de título.	/admin		Lista de opciones	OK
10	Acceder a Formatos	/admin/format		Gestión de formatos	OK
11	Volver con el enlace “Admin” de la barra de título.	/admin		Lista de opciones	OK
12	Acceder a Licencias	/admin/license		Gestión de licencias	OK
13	Volver con el enlace “Admin” de la barra de título.	/admin		Lista de opciones	OK
14	Acceder a Activos	/asset		Gestión de activos	OK
15	Volver con el enlace “Admin” de la barra de título.	/admin		Lista de opciones	OK
16	Acceder a Colecciones	/collection		Gestión de colecciones	OK
17	Volver con el enlace “Admin” de la barra de título.	/admin		Lista de opciones	OK
18	Acceder a ACL	/admin/acl		Gestión de permisos	OK
19	Volver con el enlace “Admin” de la barra de título.	/admin		Lista de opciones	OK

## Sistema de permisos
Descripción:
Comprobar la correcta edición de ACL de un activo o colección. El administrador debe poder modificar cualquier ACL, y los usuarios creadores solamente los suyos.
Pre-requisitos:
Ser administrador, el usuario propietario de los activos, o ambos.
Ciclos de prueba:
Comprobación de acceso total a los administradores
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → ACL	/admin/acl		Listado de todos los activos y colecciones con posibilidad de editar sus ACL. También aparece formulario de búsqueda personalizada.	OK

Edición de ACL de un activo o colección por parte del administrador.
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → ACL	/admin/acl		Listado de todos los activos y colecciones con posibilidad de editar sus ACL. También aparece formulario de búsqueda personalizada.	OK
2	Seleccionar cualquier activo o colección.		“Editar ACL” de cualquier activo.	Formulario de edición de ACL.	OK
3	Borrar ACE		Aspa de eliminación de alguna entrada.	Desaparecede la lista de permisos.	OK
4	Añadir ACE		Marcar casillas: “Añadir”, “Editar”, y enviar el formulario.	Aparece la nueva entrada en el listado	OK
5	Volver a nivel superior.			Listado de ACLs	OK
6	Volver a editar mismo ACL		Seleccionar el mismo activo o colección	Listado de permisos, con las actualizaciones hechas en el paso anterior.	OK

Comprobación de acceso total a los administradores
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → ACL	/admin/acl		Listado de todos los activos y colecciones con posibilidad de editar sus ACL. También aparece formulario de búsqueda personalizada.	OK

Edición de ACL de un activo o colección por parte de su creador.
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Buscar el activo	/lookup	Identificador del activo en el campo pertinente del formulario de búsquedas cuadráticas	Vista resumen del activo, con opción “Permisos” presente en el listado de acciones efectuables.	OK
2	Seleccionar “Permisos”		“Permisos” del activo en la vista resumen.	Formulario de edición de ACL.	OK
3	Borrar ACE		Aspa de eliminación de alguna entrada.	Desaparecede la lista de permisos.	OK
4	Añadir ACE		Marcar casillas: “Añadir”, “Editar”, y enviar el formulario.	Aparece la nueva entrada en el listado	OK
5	Volver a nivel superior.			Listado de ACLs	OK
6	Volver a editar mismo ACL		Seleccionar el mismo activo o colección	Listado de permisos, con las actualizaciones hechas en el paso anterior.	OK

## Gestión de activos
Descripción:
Verificar correcto funcionamiento de la gestión de activos, incluyendo: edición, eliminación y modificación de permisos de activos uno a uno. También garantizar el funcionamiento de la publicación y edición de activos de manera general (perfiles publicador y editor), así como acceso a las funciones de evolución y creación de activos. Comprobar que la publicación de activos es reversible.
Pre-requisitos:
1. Tener dos usuarios de tipo administrador
2. Más de 10 activos creados por el usuario
Ciclos de prueba:
Comprobación de acceso a funciones principales
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset/		Formulario general. Presentes, al menos, opciones: “añadir”, “publicar” y “editar”.	OK

Listado y paginación de activos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset/		Funciones generales + listado de 10 activos, cada uno con funciones: “Borrar”, “Permisos”, “Evolucionar”, “Editar”. Debe aparecer la barra de paginación.	OK
2	Acceder a siguiente página		Enlace →	Listado similar, con siguiente tanda de activos.	OK
3	Volver a página anterior		Enlace ←	Listado inicial	OK
4	Acceder a página final		Enlace >>	Página final. Enlaces “→” y “>>” desactivados.	OK
5	Volver a página inicial		Enlace <<	Listado inicial	OK

Eliminación de activos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset/		Listado 1-10	OK
2	Borrar 1		Botón “Borrar”	Diálogo de confirmación	OK
3	Aceptar		Botón “Confirmar”	Listado 2-11	OK

Comprobación de acceso a gestión de permisos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset/		Listado 2-11	OK
2	Acceso a ACL de 2		Opción “Permisos” del activo 2	Módulo ACL (/acl/asset/2)	OK

Eliminación de activo que interviene en ciclo de vida de otros
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset/		Listado 2-11	OK
2	Borrar 2		Botón “Borrar”	Díalogo de confirmación	OK
3	Aceptar		Botón “Confirmar”	No se puede borrar completamente ya que se ha creado un activo a partir de éste (sólo se borrarán sus datos adjuntos).	OK
4	Comprobar eliminación del fichero			Se han eliminado los ficheros correspondientes de static/private/assets y static/private/thumbs.	OK

Edición de un activo
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset/		Listado 2-11	OK
2	Editar activo 2		Opción “Editar” del activo 2	Formulario de edición	OK
3	Modificar	/asset/edit/2	Título: “Prueba”	Se envía el cambio	OK
4	Volver a nivel superior	/asset		Cambios en el campo “Título”.	OK
5	Editar activo 2		Opción “Editar” del activo 2	Formulario de edición	OK
6	Comprobar datos			Incremento automático del campo “Versión”	OK

Edición simultánea de un mismo activo por dos usuarios distintos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → “Activos“ con primer usuario	/asset/		Listado 2-11	OK
2	Editar activo 2		Opción “Editar” del activo 2	Formulario de edición	OK
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → “Activos“ con segundo usuario desde otro navegador.	/asset/		Listado 2-11	OK
2	Editar activo 2		Opción “Editar” del activo 2	No se autoriza edición: “El activo está siendo editado actualmente”.	OK

Edición general de activos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset/		Listado 2-11	OK
2	Acceder a opción “Editar activos”		Opción “Editar activos”	Listado de edición con activos no publicados y pendientes de edición.	OK
3	Modificar un activo			Formulario de edición	OK
4	Volver a nivel superior			Listado de edición.	OK
5	Probar búsqueda personalizada		Pestaña “Búsqueda”	Formulario de búsqueda	OK
6	Edición de activo concreto		ID: “2”	Listado de edición con el activo 2 como único integrante.	OK

Publicación general de activos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset/		Listado 2-11	OK
2	Acceder a opción “Publicar activos”	/asset/publish	Opción “Publicar activos”	Listado de activos no publicados.	OK
3	Publicar varios activos		Marcar varias casillas de publicación	Envío de los datos. Las casillas permanecen marcadas.	OK
4	Volver a nivel superior	/asset		Listado de activos.	OK
5	Acceder a opción “Publicar activos”	/asset/publish		Listado de activos no publicados (sin los activos marcados previamente para publicación)	OK
6	Probar búsqueda personalizada		Pestaña “Búsqueda”	Formulario de búsqueda	OK
7	Publicación de activo concreto		ID: “2”	Listado de edición con el activo 2 como único integrante. La casilla de publicación está marcada.	OK
8	Despublicar el activo		Desmarcar casilla		OK
9	Volver a nivel superior	/asset/		Listado de activos.	OK
10	Acceder a opción “Publicar activos”	/asset/publish		Listado de activos no publicados. Activo 2 ahora aparece en la lista.	OK

## Subsistema de envíos
Descripción:
Comprobar el correcto envío de ficheros durante el proceso de creación del activo.
Pre-requisitos:
Ser administrador (cualquier creador vale, pero los pasos a seguir pueden variar respecto a las documentadas en los siguientes ciclos). La operativa subyacente es la misma, por lo que la comprobación es igualmente válida.
Ciclos de prueba:
Subir archivo individual pequeño (< 500 KB)
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset		Listado de funciones y activos	OK
2	Seleccionar “Crear activo”			Formulario “Subir ficheros”	OK
3	Proporcionar un fichero a subir.	/asset/upload/new	“Examinar” → Elegir un fichero pequeño → “Upload”	Progreso muy rápido → Formulario de creación de activos en el que figura el nombre del fichero.	OK

Subir archivo individual grande (> 2GB)
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset		Listado de funciones y activos	OK
2	Seleccionar “Crear activo”			Formulario “Subir ficheros”	OK
3	Proporcionar un fichero a subir.	/asset/upload/new	“Examinar” → Elegir un fichero grande → “Upload”	Barra de progreso es visible.	OK
4	Al concluir el upload, se redirige a la creación del activo	/asset/new/*		Formulario de creación de activos en el que figura el nombre del fichero.	OK

Subir archivo comprimido 50MB
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset		Listado de funciones y activos	OK
2	Seleccionar “Crear activo”			Formulario “Subir ficheros”	OK
3	Proporcionar un fichero a subir.	/asset/upload/new	“Examinar” → Elegir un fichero comprimido → “Upload”	Formulario de creación de activos en el que figura el nombre del fichero.	OK

Circunvención del subsistema de envíos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset		Listado de funciones y activos	OK
2	Seleccionar “Crear activo”			Formulario “Subir ficheros”	OK
3	No seleccionar archivo y pulsar “Upload”	/asset/upload/new		Formulario de creación de activos en el que no figura un fichero adjunto.	OK

## Creación de activos
Descripción:
Comprobar que la creación y evolución de activos es correcta.
Pre-requisitos:
Ser administrador (cualquier creador vale, pero los pasos a seguir pueden variar respecto a las documentadas en los siguientes ciclos). La operativa subyacente es la misma, por lo que la comprobación es igualmente válida.
Ciclos de prueba:
Creación sin fichero adjunto
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset		Listado de funciones y activos	OK
2	Seleccionar “Crear activo”	/asset/upload/new		Formulario “Subir ficheros”	OK
3	Seleccionar “Crear sin fichero adjunto”			Formulario de creación de activos	OK
4	Proporcionar datos	/asset/new	Título: “Test” / Descripción: “Test” / Tema: “Test”	Creación correcta y retorno al listado de activos.	OK

Creación sin fichero adjunto con datos erróneos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset		Listado de funciones y activos	OK
2	Seleccionar “Crear activo”	/asset/upload/new		Formulario “Subir ficheros”	OK
3	Seleccionar “Crear sin fichero adjunto”			Formulario de creación de activos	OK
4	Proporcionar datos	/asset/new	Título: “Test” / Descripción: “Test” / Tema: “Test” / Partes: “10000”	Error: “Hay partes inválidas”	OK

Creación con fichero adjunto
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset		Listado de funciones y activos	OK
2	Seleccionar “Crear activo”	/asset/upload/new		Formulario “Subir ficheros”	OK
3	Proporcionar fichero MP4			Formulario de creación de activos con el nombre del MP4.	OK
4	Proporcionar datos	/asset/new	Título: “Test” / Descripción: “Test” / Tema: “Test”	Creación correcta y retorno al listado de activos.	OK
5	Seleccionar el activo creado	/consume/a=<\d+>	Selección del “ID” del nuevo activo en el listado general.	Vista resumen del activo	OK
6	Comprobar metadatos	/consume/meta/a=<\d+>	Enlace “Metadatos” de vista resumen	Los metadatos incluyen duración del video y formato MP4 entre otros.	OK

Creación de colección homogénea
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Crear ZIP con 20 imágenes JPG	zip test.zip 1.jpg 2.jpg 3.jpg ...	Proceso manual	Creación del zip	OK
2	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset		Listado de funciones y activos	OK
3	Seleccionar “Crear activo”	/asset/upload/new		Formulario “Subir ficheros”	OK
4	Proporcionar fichero test.zip			Formulario de creación de activos con el nombre del ZIP.	OK
5	Proporcionar datos	/asset/new	Título: “Test” / Descripción: “Test” / Tema: “Test”	Creación correcta de 20 activos y retorno al listado de activos.	OK
6	Seleccionar alguno de los activos creados	/consume/a=<\d+>	Selección del “ID” del nuevo activo en el listado general.	Vista resumen del activo	OK
7	Comprobar metadatos	/consume/meta/a=<\d+>	Enlace “Metadatos” de vista resumen	Los metadatos incluyen formato de la imagen entre otros. Al menos: / Is Referenced By:”collection_id” / Relation: asset_id / Un campo Relation por cada activo de la colección nueva.	OK

Evolución de un activo

Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Gestión Activae” → Activos	/asset/		Listado 2-11	OK
2	Evolucionar 2		Opción “Evolucionar” del activo 2	Página de creación de activos (PageUpload).	OK
3	Editar los datos del original y enviar formulario.			Listado 2-11	OK
4	Localizar el activo creado en la última página del listado			Activo creado con los nuevos datos. Comprobar en sus metadatos: “Replaces: 2”	OK
5	Localizar el activo original			Comprobar que la relación es correcta en los metadatos: “Is Replaced By: x”	OK

## Gestión de favoritos
Descripción:
Comprobar que los activos se pueden asignar y eliminar de la lista de favoritos, así como visualizar correctamente en todos los casos (cuando no haya, cuando haya muchos, etc...)
Pre-requisitos:
1. Poder consumir activos para efectuar búsquedas.
2. Tener acceso a más de 10 activos (o cualquier valor que rebase el límite configurable de paginación).
Ciclos de prueba:
Comprobación de favoritos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a “Consmo” → “Mis favoritos”	/bookmark		Listado de favoritos del usuario (o página sin activos si no hay favoritos aún)	OK

Comprobación de creación de favoritos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a “Consmo” → “Buscar activos”	/lookup	Pestaña “Por texto” → / Texto: “FOSDEM”	Listado de varias páginas de activos. Vista resumen.	OK
2	Marcar todos los de la primera página como favoritos.		Marca en las 10 casillas de Favorito.	Submit asíncrono	OK
3	Acceder a siguiente página de resultados.		Enlace “→”	Listado de siguiente página de resultados	OK
4	Marcar al menos un activo más como favorito.		Casilla “Favorito”	Submit.	OK
5	Consultar favoritos: Acceder a “Consmo” → “Mis favoritos”	/bookmark		Varias páginas con activos marcados como favoritos.	OK

1. Comprobar paginación de favoritos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a “Consmo” → “Mis favoritos”	/bookmark		Listado de favoritos del usuario	OK
2	Acceder a siguiente página		Enlace →	Listado similar, con siguiente tanda de activos.	OK
3	Volver a página anterior		Enlace ←	Listado inicial	OK
4	Acceder a página final		Enlace >>	Página final. Enlaces “→” y “>>” desactivados.	OK
5	Volver a página inicial		Enlace <<	Listado inicial	OK

Comprobación de eliminación de favoritos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a “Consmo” → “Mis favoritos”	/bookmark		Listado de favoritos del usuario	OK
2	Desmarcar 5 favoritos.		Desmarcado de varias casillas “Favorito”	Envío asíncrono	OK
3	Cambiar de página: Acceder a “Consmo” → “Búsquedas”	/lookup		Formulario de búsquedas	OK
4	Acceder a “Consmo” → “Mis favoritos”			Página de favoritos, con 5 favoritos menos en el listado.	OK

## Gestión de colecciones
Descripción:
Verificar correcto funcionamiento de la gestión de colecciones incluyendo: creación, edición, eliminación y modificación de permisos de colecciones. Comprobar que los permisos iniciales tras crear la colección solo otorguen acceso a administradores y al creador del activo, y que las colecciones se creen vacías.
Pre-requisitos:
Usuario admin. Si el perfil no es el del usuario “admin” las rutas y opciones pueden variar ligeramente respecto a las mostradas en función del workflow y los permisos.
Ciclos de prueba:
Comprobación de acceso general
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Creación” → Colecciones	/collection/		Listado de colecciones con opción de creación. Si hay colecciones, mostrarán las opciones: “Borrar”, “Permisos”, “Editar”, “Metadatos”.	OK

Creación de colección
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Creación” → Colecciones	/collection/		Listado de colecciones con opción de creación.	OK
2	Seleccionar “Añadir colección”	/collection/new		Formulario de creación	OK
3	Proporcionar datos		Nombre: “Test”	Formulario de edición de la colección, sin activos asignados.	OK
4	Comprobar información de activos		Seleccionar “ID” de alguno de los activos listados	Diálogo con información resumida y thumbnail.	OK
5	Cerrar diálogo de información			Se cierra el diálogo	OK
5	Volver a nivel superior	/collection		Listado de colecciones, con la nueva colección	OK

Edición de colección: asignación de activos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Creación” → Colecciones	/collection/		Listado de colecciones con opción de creación.	OK
2	Seleccionar opción “Editar” para la última colección creada colección”	/collection/edit/<\d+>		Formulario de edición de la colección “Test”, sin activos asignados	OK
3	Asignar activos	/collection/edit/<\d+>	Marcar varios activos	Formulario de edición de la colección, con varios activos asignados.	OK
4	Volver a nivel superior	/collection		Listado de colecciones	OK
5	Seleccionar opción “Editar” para la última colección creada colección”	/collection/edit/<\d+>		Formulario de edición de la colección “Test”, con los activos que se asignaron antes.	OK

Edición de colección: desasignación de activos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a opción “Creación” → Colecciones	/collection/		Listado de colecciones con opción de creación.	OK
2	Seleccionar opción “Editar” para la última colección creada colección”	/collection/edit/<\d+>		Formulario de edición de la colección “Test”, sin activos asignados	OK
3	Desmarcar activos	/collection/edit/<\d+>	Marcar varios activos	Formulario de edición de la colección donde ya no figuran como asignados los activos desasignados.	OK
4	Volver a nivel superior	/collection		Listado de colecciones	OK
5	Seleccionar opción “Editar” para la última colección creada colección”	/collection/edit/<\d+>		Formulario de edición de la colección “Test”, con los cambios efectuados.	OK

## Subsistema de consumo
Descripción:
Comprobación de las distintas interfaces de consumo. Garantizar
Pre-requisitos:
1. Usuario consumidor.
2. Tener un activo con imagen en favoritos.
3. Firefox y tener un activo con video contenedor OGV, codec Theora en favoritos.
4. Google Chorme y tener un activo con video contenedor MP4, codec H264 en favoritos.
5. Tener una colección.

Ciclos de prueba:
Prueba de interfaces de consumo de imágenes
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a “Consmo” → “Mis favoritos”	/bookmark		Listado de favoritos del usuario	OK
2	Seleccionar activo con imagen	/consume/a=x		Vista resumen del activo.	OK
3	Seleccionar “Metadatos”	/consume/meta/a=x		Listado de metadatos DCMI	OK
4	Volver a nivel superior		Enlace “<<”	Vista resumen.	OK
5	Seleccionar “Ver”	/consume/view/a=x		Vista de la imagen y algunos datos: formato, enlace de descarga, título y descripción	OK
6	Volver a nivel superior		Enlace “<<”	Vista resumen.	OK
7	Seleccionar enlace de descarga y guardar fichero.			Copia del fichero en ordenador local.	OK

Prueba de interfaces de consumo de video Theora
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a “Consmo” → “Mis favoritos” con Firefox	/bookmark		Listado de favoritos del usuario	OK
2	Seleccionar activo con video OGV/Theora	/consume/a=x		Vista resumen del activo.	OK
3	Seleccionar “Metadatos”	/consume/meta/a=x		Listado de metadatos DCMI	OK
4	Volver a nivel superior		Enlace “<<”	Vista resumen.	OK
5	Seleccionar “Ver”	/consume/view/a=x		Vista del video empotrado en el navegador y algunos datos: formato, enlace de descarga, título y descripción	OK
6	Volver a nivel superior		Enlace “<<”	Vista resumen.	OK
7	Seleccionar enlace de descarga y guardar fichero.			Copia del fichero en ordenador local.	OK

Prueba de interfaces de consumo de video MP4
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a “Consmo” → “Mis favoritos” con Chrome	/bookmark		Listado de favoritos del usuario	OK
2	Seleccionar activo con video MP4/h264	/consume/a=x		Vista resumen del activo.	OK
3	Seleccionar “Metadatos”	/consume/meta/a=x		Listado de metadatos DCMI	OK
4	Volver a nivel superior		Enlace “<<”	Vista resumen.	OK
5	Seleccionar “Ver”	/consume/view/a=x		Vista del video empotrado en el navegador y algunos datos: formato, enlace de descarga, título y descripción	OK
6	Volver a nivel superior		Enlace “<<”	Vista resumen.	OK
7	Seleccionar enlace de descarga y guardar fichero.			Copia del fichero en ordenador local.	OK

Prueba de interfaces de consumo de colección
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder directamente al consumo de la colección por su ID (o buscar una colección en la búsqueda por campos).	/consume/c=1		Vista resumen de la colección.	OK
2	Seleccionar “Metadatos”	/consume/meta/a=x		Listado de metadatos DCMI	OK
3	Volver a nivel superior		Enlace “<<”	Vista resumen.	OK
4	Seleccionar “Ver”	/consume/view/c=x		Vista resumen de todos los activos contenidos en la colección, paginados adecuadamente como corresponda.	OK

## Subsistema de validación y acceso
Descripción:
Comprobación para asegurar que solamente los usuarios autorizados puedan entrar al sistema. Se deberá comprobar con datos válidos, con datos inválidos, y sin datos.
Pre-requisitos:
1. Tener al menos un usuario y contraseña válidos.
2. No estar logeado.
Ciclos de prueba:
Comprobación sin todos los campos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceso inicial	/auth		Formulario de login	OK
2	Rellenar 0 ó 1 campos			No se envía el formulario	OK

Comprobación con datos falsos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceso inicial	/auth		Formulario de login	OK
2	Datos falsos		Usuario: “admin” / Contraseña: “admin”	Error: “Bad login”	OK

Comprobación con datos válidos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceso inicial	/auth		Formulario de login	OK
2	Datos válidos		Usuario: “admin” / Contraseña: “password”	Página de inicio para perfil administrador	OK

## Subsistema de búsquedas
Descripción:
Comprobar el correcto funcionamiento de las búsquedas de activos. Se deberá comprobar tanto las búsquedas por texto como por campos.
Pre-requisitos:
1. Usuario con rol consumidor en su perfil, y activos accesibles para él.
2. Especificar límites que cumplan requisitos
Ciclos de prueba:
Comprobar búsqueda básica por texto
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por texto”	/lookup	Búsqueda: “Savannah”	Lista de 1 un resultado encima del formulario de búsquedas.	OK
2	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por texto”	/lookup	Búsqueda: “Fosdem”	Lista de varias páginas de resultados.	OK

Comprobar búsqueda por campos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	ID: 2	Lista de 1 un resultado encima del formulario de búsquedas.	OK
2	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Autor: “admin”	Lista de resultados que abarca 49 páginas.	OK
3	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Título: “Savannah”	Lista de 1 un resultado encima del formulario de búsquedas.	OK
4	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Tema: “science”	Lista de resultados de múltiples páginas, con los activos de las colecciones de imágenes.	OK
5	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Publicador: “admin”	6 páginas de resultados	OK
6	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Colección: “Sync”	2 activos	OK
7	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Idioma: “es”	Lista de 2 un resultado encima del formulario de búsquedas.	OK
8	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Licencia: “CC-BY”	Varias páginas de resultados.	OK
9	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Tipo: “Audio”	4 activos	OK
10	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Formato: “OGV ”	1 página de resultados.	OK
11	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Descripción: “2008”	1 página de resultados.	OK
12	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Creación : <límite_inferior> -	Resultados acordes al intervalo.	OK
13	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Creación : - <límite_superior>	Resultados acordes al intervalo	OK
14	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Creación: <limite_inferior> - <limite_superior>	Resultados acordes al intervalo	OK
15	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Publicación : <limite_inferior> -	Resultados acordes al intervalo	OK
16	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Publicación : - <limite_superior>	Resultados acordes al intervalo	OK
17	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Publicación : <limite_inferior> - <limite_superior>	Resultados acordes al intervalo	OK
18	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Versión : 0 - 0	Ningún resultado	OK
19	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Versión : 0 - 1	Múltiples páginas de resultados	OK
20	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Versión : 1-100	Resultados acordes al intervalo (algún activo que haya sido editado durante las pruebas).	OK
21	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Duración : 00:00 -	Todos los activos de medios (audio, video)	OK
22	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Duración : - 00:01	3 activos	OK
23	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Duración : 00:01 – 00:10	6 activos	OK
24	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Vistas : 5 -	1 página de resultados.	OK
25	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Vistas : - 100	49 páginas de resultados	OK
26	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Vistas : 0 - 1000	49 páginas de resultados (todos)	OK
27	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Tamaño : 100000000 -	3 activos	OK
28	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Tamaño : - 1000000	45 páginas	OK
29	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Tamaño: 1000000 - 100000000	4 páginas de resultados	OK
30	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Bitrate : 900000 -	4 activos	OK
31	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Bitrate : - 250000	1 activo	OK
32	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Bitrate : 800000> - 900000	6 activos	OK
33	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Anchura : 480 -	3 páginas de resultados.	OK
34	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Anchura : - 480	46 páginas de resultados	OK
35	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Anchura : 750 - 900	1 activo	OK
36	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Altura : 700 -	2 páginas de resultados	OK
37	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Altura : - 250	1 activo	OK
38	Acceder a “Consumo” → “Búsquedas” → “Por campos”	/lookup	Altura : 200 - 250	1 activo	OK

## Subsistema de reportes
Descripción:
Comprobar la correcta separación de los tipos de reportes así como los límites que cada usuario tiene en cuanto a activos que le son accesibles.
Pre-requisitos:
1. Usuario administrador y consumidor (admin) y usuario consumidor solamente (consumer).
2. Comenzar sin estar logeado
Ciclos de prueba:
Comprobación de informes de usuario
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder como “consumer”	/auth		Página de inicio	OK
2	Acceder a “Consumo” → “Estadísticas”	/report/assets		Reporte de activos. Únicamente pueden salir activos públicos.	OK

Comprobación de informes de admin
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder como “admin”	/auth		Página de inicio	OK
2	Acceder a “Consumo” → “Estadísticas” / o a “Gestión de Activae” → “Reportes”	/report		Opción de consultar reportes de activos o del sistema	OK
3	Seleccionar “Reportes de activos”	/report/assets		Reporte de activos. Pueden salir activos no publicados en el listado.	OK
4	Volver al nivel superior	/report		Listado de los dos tipos de reportes	OK
5	Seleccionar “Reportes del sistema”	/report/system		Cuatro pestañas con las gráficas del sistema	OK
6	Seleccionar una a una todas las pestañas			Comprobar que el informe se corresponde con el intervalo temporal que se especifique.	OK

## Comprobación PageStatic
Descripción:
Comprobar que sólo sean públicamente accesibles los archivos públicos. Los ficheros adjuntos a los activos solo podrán ser enviados a aquellos usuarios que tengan privilegios para consultar el activo.
Pre-requisitos:
1. Activo no público
2. Activo público
3. Usuario con privilegios para consultar el activo público. Debe estar logeado.
Ciclos de prueba:
Solicitud de archivo público por medios externos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Obtener el fichero por medios externos	wget	http://localhost/files/public/images/activae_logo.png	Descarga del fichero	OK

Solicitud de activo público por medios externos
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Obtener el fichero por medios externos	wget	http://localhost/files/private/assets/10	Obtención del formulario de login	OK

Solicitud de activo público por parte de un usuario consumidor
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Obtener el fichero con el navegador, habiendo iniciado sesión	/files/private/assets/10		Obtención del archivo	OK

Solicitud de activo no público por parte un usuario consumidor
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Obtener el fichero con el navegador, habiendo iniciado sesión	/files/private/assets/100		403: Access Forbidden	OK

## Comprobación PageTranscode
Descripción:
Comprobar funcionalidad de transcodificación.
Pre-requisitos:
1. Usuario publicador
2. Activos de imagen pequeño (<1MB), sin publicar en el sistema y que tenga formato transcodificable.
3. Activos de video grande (>100MB), sin publicar en el sistema y que tenga formato transcodificable a varios destinos.
4. No hay tareas de transcodificación pendientes en la cola.
Ciclos de prueba:
Comprobación de tarea de transcodificación corta.
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a la opción “Publicar activos”	/asset/publish		Listado de publicación	OK
2	Seleccionar opción “Transcodificar” del activo de imagen.	/transcode/x		Formulario de transcodificación	OK
3	Encolar una transcodificación de imagen.			Vuelta al listado de publicación tras crear nuevo activo.	OK
4	Consultar el activo			Se puede consultar completamente el activo y su thumbnail.	OK

Comprobación de tarea de transcodificación larga.
Paso	Descripción	Programa/Ventana	Datos de Entrada	Salida Esperada	Observaciones
1	Acceder a la opción “Publicar activos”	/asset/publish		Listado de publicación	OK
2	Seleccionar opción “Transcodificar” del activo de video.	/transcode/x		Formulario de transcodificación	OK
3	Encolar varias tareas de transcodificación para el mismo activo.	/asset/publish		Vuelta al listado de publicación tras crear varios nuevos activos.	OK
4	Comprobar que se puede acceder a los activos parcialmente.	/consume/a=x		Se puede consultar el activo y su thumbnail, pero no el fichero asociado (“Procesando”).	OK
5	Esperar a que termine la transcodificación.			Existe el fichero destino en src/static/private/assets/	OK
6	Comprobar que se puede acceder totalmente al activo.	/consume/a=x		No aparece “Procesando”. Se puede ver y descargar.	OK

# PLANIFICACIÓN

Fecha	Descripción	Casos de Prueba
10/06 - 17/06	Pruebas de Integración	--
10/06		1-4
11/06		5-7
12/06		8
13/06		9-12
14/06		13-16
17/06		18